Załącznik nr 2 do ZO

UMOWA nr ZP/…/2026

zawarta w dniu…...…2026 r. w Jaworzu pomiędzy:
Beskidzkim Zespołem Leczniczo – Rehabilitacyjnym 
Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu
43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83
KRS: 0000179093	Regon 000297603 	NIP 937 14 94 573
zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
Martę Malik – Dyrektor Szpitala

a
…………………………………
KRS lub CEIDG…………………………; NIP…………………………; Regon………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania 
nr ZP/BZLR/0010/2026 Strony zawierają umowę o następującej treści:

[bookmark: _Hlk160615025]§ 1
Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest: demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów elewacyjnych zawierających azbest wraz z wykonaniem pomiarów środowiskowych powietrza/gleby wokół budynków przed, w trakcie i po rozbiórce, z dwóch nieruchomości zlokalizowanych na terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu. 
2. Miejsce wykonywania prac:
· ul. Wapienicka 463 budynek „Stara administracja” 
· ul. Słoneczna 83 budynek „ZRB” (wjazd od ul. Zdrojowej).
3. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach dofinansowania zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu z elewacji dwóch budynków użyteczności publicznej Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2026r.
4. Realizacja przedmiotu umowy polegać będzie na wykonaniu demontażu, transportu 
i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest wraz z wykonaniem pomiarów środowiskowych powietrza/gleby wokół budynków zgodnie z zasadami ujętymi w:
a) ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1680 z późń.zm.),
b) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2025r., poz.418 z późn. zm.),
c) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 174 z późn.zm.),
d) ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2024 r.,
poz. 643 z późn. zm.),
e) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2025r. poz. 647 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 
f) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2026 r. poz.13 z późn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
g) rozporządzeniu w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 02 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
h) rozporządzeniu w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu 
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów z dnia 14 października 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824 z poźn.zm.),
i) rozporządzeniu w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 2183),
j) rozporządzeniu w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).

§ 2
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego w ramach realizacji umowy należy:
1) wskazanie miejsca prac, o których, w § 1 ust.1,
2) dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 5.

§ 3
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji umowy należy m.in.:
1) przejęcie przez Wykonawcę miejsca prac w terminie do 2 dni od podpisania niniejszej umowy,
2) wykonanie czynności związanych z demontażem materiału zawierającego azbest należy przeprowadzić pod nadzorem właściwego organu nadzoru budowlanego (PINB), właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego i właściwego Okręgowego Inspektora Pracy. Zgłoszenia do wymienionych organów Wykonawca dokona w terminie co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do prac. Kopie zawiadomień Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem prac e-mailem do Zamawiającego, natomiast w dniu rozpoczęcia prac Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zawiadomienia do właściwych organów w wersji papierowej,
3) przedstawienie Zamawiającemu odpowiedniego zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji 
o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
4) przedstawienie Zamawiającemu zaświadczenia o odbyciu przez pracowników stosownych szkoleń zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824 z poźn.zm.) 
5) przed rozpoczęciem prac sporządzić szczegółowy plan, obejmujący ocenę zagrożeń, metody pracy i środki bezpieczeństwa zgodnie z § 6 ust.1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 
2 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
6) przedstawienie oświadczenia o posiadaniu niezbędnych kwalifikacji, wiedzy oraz wyposażenia technicznego i socjalnego, zapewniającego bezpieczne prowadzenie prac oraz ochronę pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu – zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest przesłać skan podpisanego oświadczenia e-mailem na adres Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy,
7) przeprowadzenie badań powietrza/gleby na wysokość stężenia włókien azbestu. Badania środowiskowe należy przeprowadzić w 3 seriach pomiarowych (przed rozpoczęciem prac, 
w trakcie oraz po zakończeniu prac). Badania winny być potwierdzone w certyfikowanym laboratorium pomiarowym stężenia azbestu. Wyniki badań Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po wykonaniu badań dostarczyć w formie papierowej oraz przesłać e-mailem do siedziby Zamawiającego.
8) przeprowadzenie prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest z zachowaniem przepisów bhp zgodnie z § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 02 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), 
9) przeprowadzenie ostrożnego demontażu płyt elewacyjnych mocowanych do rusztu drewnianego wraz z ich opakowaniem w folię poliuretanową zgodnie z wymogami technologii demontażu wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji,
10) przeprowadzenie demontażu oraz utylizacji materiału dociepleniowego (np. wełny mineralnej) wraz z jej opakowaniem do worków foliowych, oraz demontaż i utylizację rusztu drewnianego,
11) przeprowadzenie utylizacji i transport wyrobów i odpadów zawierających azbest zgodnie z § 10 ust.1-6 rozporządzenia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 02 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), terminowa realizacja przedmiotu umowy,
12) wykonywania demontażu azbestu z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz 
w sposób gwarantujący ochronę przed zniszczeniem własności Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mienia Zamawiającego przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody na swój koszt bez zmiany wartości zamówienia,
13) zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Zamawiającego oraz zapewnienia wokół miejsca prac zabezpieczonych ciągów komunikacyjnych dla samochodów 
w tym karetek pogotowia i pieszych,
14) na czas demontażu azbestu zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego 
i pieszego wraz z czytelnym, widocznym oznakowaniem,
15) zabezpieczenie miejsca demontażu przed wstępem osób nieuprawnionych,
16) zapewnienie wykwalifikowanego personelu realizującego prace, wyposażenie go 
w odzież ochronną (w tym np. kamizelki odblaskowe, kaski, maski itp.) i narzędzia niezbędne 
do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami bhp i p/poż., 
17) zapewnienie pracownikom Wykonawcy odzieży roboczej z logo firmy Wykonawcy oraz zapewnienie, aby pracownicy Podwykonawców posiadali logo firmy odpowiedniego Podwykonawcy,
18) zachowanie szczególnej ostrożności w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem znajdujących się wokół modernizowanego miejsca demontażu drzew, krzewów oraz urządzeń,
19) naprawa wszelkich ewentualnych szkód wyrządzonych przez pracowników lub środki transportu i urządzenia Wykonawcy oraz innych szkód powstałych w związku 
z wykonywanymi pracami lub przy ich wykonywaniu, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim,
20) usunięcie stwierdzonych wad i usterek, ujawnionych podczas odbioru końcowego 
w wyznaczonych terminach,
21) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie 
z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z aktualnie obowiązującymi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami, w tym szczególnie dotyczącymi zakładów opieki zdrowotnej,
22) współpraca z Zamawiającym oraz koordynatorem ds. bhp i p/poż,
23) wykonywanie prac z nowych materiałów i urządzeń przez siebie zakupionych, spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), 
24) pisemne powiadomienie Zamawiającego o zaistnieniu przeszkód mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §4, z zastrzeżeniem § 13,
25) usunięcie we własnym zakresie nieprzewidzianych kolizji i przeszkód, na które Wykonawca ewentualni natrafi w trakcie wykonywania prac po ich zidentyfikowaniu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu każdorazowo sposób ich usunięcia, 
26) przestrzeganie przepisów bhp, p/poż., ochrony środowiska i ustawy o odpadach,
27) utrzymywanie terenu prac w należytym porządku oraz jego uporządkowanie po zakończonych pracach, 
28) wykonywanie wszelkich innych czynności, które okażą się niezbędne do właściwego wykonania niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że prace stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane w szpitalu czynnym przez całą dobę i zobowiązuje się je prowadzić w sposób umożliwiający utrzymanie ciągłej pracy szpitala.
3. Prace związane z hałasem mogą być prowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).
5. Wykonawca jest, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j: Dz. U. z 2026 r. poz. 174 z późn.zm.), wytwórcą odpadów powstałych podczas prac objętych niniejszą umową. Zgodnie z ww. ustawą Wykonawca usunie na własny koszt wytworzone odpady 
i materiały rozbiórkowe z terenu Zamawiającego, a w szczególności przekaże odpady innemu posiadaczowi odpadów prowadzącemu działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia po wykonaniu prac Karty Przekazania Odpadu (KPO) wraz z dokładną ilością azbestu, jako głównego dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów do unieszkodliwienia, generowanego w systemie BDO (Baza Danych o Odpadach). Wykonawca dostarczy potwierdzoną KPO w terminie 
7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia prac demontażowych w wersji papierowej oraz przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.
6. Wykonawca przedstawi Oświadczenie potwierdzające prawidłowe wykonanie demontażu zgodnie 
z przepisami BHP, w tym oczyszczenie terenu z pozostałości azbestu. Wykonawca dostarczy oryginał podpisanego oświadczenia w terminie do7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia prac demontażowych oraz drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę w mieniu publicznym, prywatnym oraz środowisku naturalnym spowodowaną przy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty, opłaty i kary z tym związane.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy pracownicy wykonujący prace zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz w zakresie przepisów p/poż.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący demontaż azbestu będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników wykonujących demontaż azbestu oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
11. Wykonawca został poinformowany o obowiązku wynikającym z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

§4
0. Terminy wykonania
1. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia………….
2. W terminie wyznaczonym w ust. 1 nastąpi kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 5
Odbiory
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie pełne wykonanie prac demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów objętych niniejszą umową. 
1. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi pisemnie lub telefonicznie Zamawiającemu. Strony sporządzą protokół z oględzin prac demontażu, będących przedmiotem odbioru. 
Po usunięciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w protokole z oględzin oraz uporządkowaniu miejsca demontażu, Wykonawca złoży pisemny wniosek, o dokonanie protokolarnego odbioru końcowego.
1. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia – odmowa odbioru prac do czasu usunięcia wad 
i usterek,
b) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może żądać wykonania wadliwych prac po raz drugi lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.
1. Żądając usunięcia stwierdzonych wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
1. Usunięcie wad i usterek Wykonawca zgłasza w formie pisemnej. Zamawiający potwierdza ich usunięcie w formie pisemnej po komisyjnym odbiorze potwierdzonym protokołem odbioru.
1. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady i usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę i usterkę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Wartością prac związanych z usunięciem ww. wady i usterki zostanie obciążony Wykonawca.
1. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru i podpisaniu protokołu przez Dyrektora Szpitala lub osobę upoważnioną, bez zastrzeżeń.
1. Stwierdzenie w toku odbiorów wad i usterek wstrzymuje czynności odbioru o których mowa w § 5. Wznowienie tych czynności nastąpi po potwierdzonym protokole usunięcia wady i usterki zaakceptowanym przez Zamawiającego.
§ 6
11. Wynagrodzenie 
1. Za wykonany przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy w łącznej wysokości: 
……………………………… brutto (słownie…………………………. złotych 00/100)
……………………………… netto (słownie: ………………………. złotych 00/100)
 
W tym:
	Lp.
	Nazwa
	Wartość netto [zł]
	Stawka VAT [%]
	Wartość brutto [zł]*

	1*
	Demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest przy ulicach:
· Wapienicka 463 budynek „Stara administracja” parametry techniczne: powierzchnia użytkowa: 471,90 m2, powierzchnia zabudowy: 513,30 m2, kubatura: 1694 m3.      
· Słoneczna 83 budynek „ZRB” (wjazd od ul. Zdrojowej) parametry techniczne: powierzchnia użytkowa: 235,00 m2, powierzchnia zabudowy: 253,00 m2, kubatura: 839,00 m3.
	
	
	

	2
	Wykonanie pomiarów środowiskowych powietrza/gleby wokół budynków przed, 
w trakcie i po rozbiórce, z dwóch nieruchomości zlokalizowanych na terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.
	
	
	



2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, w tym między innymi koszty związane z transportem, ubezpieczeniem transportu, usunięciem odpadów, należytych opłat i podatków wynikających z polskiego prawa, w tym podatku VAT i celnego, itp. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków Personelu Wykonawcy, czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych 
z wykonywaniem Umowy.

§ 7
Warunki płatności
1. Podstawą do rozliczenia przedmiotu umowy będzie faktura końcowa za zrealizowanie całości przedmiotu umowy.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest pełne, należyte wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru końcowego zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej. 
3. Zapłata następować będzie w terminie do 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu właściwie wystawionej faktury VAT. 
4. Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.
5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
6. Należność będzie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
7. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3 znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych    jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 
(w tzw. „białej liście”).
§ 9
0. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za zwłokę w zakończeniu prac w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
1. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2. Strony uzgadniają, że zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej, którą Wykonawca jest zobowiązany zapłacić w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie księgowej. W przypadku niezapłacenia ww. noty księgowej we wskazanym terminie, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnej kary z kwoty faktury. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
§ 10
0. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: 
a) wykonywania przez Wykonawcę prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania azbestu lub niezgodnie z umową, w tym naruszenia terminu, o którym mowa w § 4 ust.1,
b) niewykonania prac będących przedmiotem zamówienia w terminie określonym w §4 ust. 1 niniejszej umowy,
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy niezależnie od kar przewidzianych w § 9 ust.1 umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru prac wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za uznane, wykonane prace oraz protokolarnego przejęcia wykonanego zakresu prac.




§ 11
11. Ubezpieczenia
1. Wykonawca posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności: nr …………… i zobowiązuje się do jej utrzymywania przez okres obowiązywania umowy. Kopie stosownych polis będą przekazywane Zamawiającemu do 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej:
a) Prac objętych umową,
b) Swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
c) Wszelkiego sprzętu budowlanego, środków transportu i innego sprzętu zgormadzonego na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędnego do wykonywania prac objętych niniejszą umową.
§ 12
0. Przedstawiciele
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:
· Zamawiający:
Kierownik Działu Inwestycyjno-Remontowego - tel. 33 817 21 66 wew. 512, techniczny.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl,
· Koordynator sprawujący nadzór bhp i p/poż przy realizacji prac - tel. 33 817 21 66 wew. 507,
· Wykonawca: ………………………………………………………………………;
2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian niniejszej umowy w imieniu stron umowy.
§13
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane pisemnie w formie aneksu. 
§ 14
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. Art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U.  z 2021 r, poz. 711 z późn. zm.) stosuje się bezpośrednio do należności wynikających z niniejszej umowy.
3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a jeden dla Zamawiającego/Umowa została sporządzona w formie elektronicznej 
i opatrzona przez Strony kwalifikowanymi podpisami, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.) *.
5. Postanowienia umowy wchodzą z życie z dniem jej podpisania z mocą obowiązującą od dnia rozpoczęcia terminu realizacji umowy, określonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

Zamawiający								Wykonawca

……………………….                                                                           …………………
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